Календарный план на восьмой семестр (15.02.16 – 25.03.16)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Срок выполнения | Артефакты |
| 1 | Анализ и модификация требований | 15.02.16 – 22.02.16 | Спецификация требований, глоссарий |
| 2 | Составление плана управления конфигурацией | 15.02.16 – 17.02.16 | План управления конфигурацией |
| 3 | Анализ и модификация схемы БД | 23.02.16 – 24.02.16 | КМБД, ЛМБД, ФМБД |
| 4 | Разработка алгоритма изменения рейтинга пользователя | 25.02.16 – 02.03.16 | Блок-схема |
| 5 | Разработка алгоритма изменения рейтинга задачи | 25.02.16 – 02.03.16 | Блок-схема |
| 6 | Проектирование веб-интерфейса пользователя: вкладка личного кабинета «Статистика» | 25.02.16 – 02.03.16 | Структура веб-интерфейса |
| 7 | Разработка алгоритма подбора задачи | 03.03.16 – 09.03.16 | Блок-схема |
| 8 | Реализация алгоритма изменения рейтинга пользователя | 03.03.16 – 09.03.16 | Программный код |
| 9 | Реализация алгоритма изменения рейтинга задачи | 03.03.16 – 09.03.16 | Программный код |
| 10 | Реализация вкладки личного кабинета «Статистика» | 03.03.16 – 16.03.16 | Программный код |
| 11 | Реализация алгоритма подбора задачи | 10.03.16 – 16.03.16 | Программный код |
| 12 | Наполнение базы задач | 17.02.16 – 23.03.16 | Новые задачи с чекерами и тестами |
| 13 | Тестирование системы | 10.03.16 – 23.03.16 | Какие-то документы |
| 14 | Ревизия документов | 24.03.16 – 25.03.16 | Отчет по ревизии |
| 15 | Подготовка презентации проекта | 24.03.16 – 25.03.16 | Презентация |