Календарный план на второй виток (16.11.15 – 29.11.15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Срок выполнения | Артефакты |
| 1 | Анализ и модификация требований | 12.11.15 - 18.11.15 | Спецификация требований, глоссарий |
| 2 | Построение концептуальной модели базы данных | 16.11.15 – 20.11.15 | КМБД, описание |
| 3 | Построение логической модели базы данных | 20.11.15 – 23.11.15 | Логическая модель БД |
| 4 | Реализация чекера | 16.11.15 – 29.11.15 | Программный код |
| 5 | Проектирование веб-интерфейса пользователя: страница выбранного раздела, страница результата, изменение реализованных страниц | 16.11.15 – 23.11.15 | Описание структуры в целом, use-case диаграммы с описанием |
| 6 | Построение физической модели и наполнение базы данных | 23.11.15 – 29.11.15 | Физическая модель БД, скрипт MySQL создания таблиц и связей, таблицы с данными |
| 7 | Наполнение базы задач | 16.11.15 – 29.11.15 | Структурированные файлы на сервере с задачами и тестами |
| 8 | Разработка веб-интерфейса пользователя: страница выбранного раздела, страница результата, изменение реализованных страниц | 23.11.15 – 29.11.15 | Web-страницы с рабочим функционалом |