Разработка.

1) Веб-интерфейс пользователя

2) Построить базу задач

3) Построить и поднять тестирующую систему

4) Сформировать алгоритм подбора задачки

5) Сформировать алгоритм изменения рейтинга

6) Построить базу данных

7) Построить систему редактирования задач (для редакторов)

8) Построить систему обмена сообщениями между пользователем и модератором (фидбэк и системные сообщения)

Проектирование всех пунктов разработки.

Тестирование.

Написание требований.

1. Стоит учесть в требованиях, каков формат должен быть у вердиктов тестирующей системы (т. е. какую информацию тестирующая система должна предоставлять о посылке пользователя)

Календарный план.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Срок выполнения |
| 1 | Анализ и модификация требований | 14.09.15 - 05.10.15 |
| 2 | Построение концептуальной модели базы данных | 28.09.15 – 05.10.15 |
| 3 | Построение логической модели базы данных | 05.10.15 – 12.10.15 |
| 4 | Построение модели проверки задачи | 21.09.15 – 05.10.15 |
|  | Проектирование банка задач | 12.10.15 – 19.10.15 |
| 5 | Проектирование веб-интерфейса пользователя | 05.10.15 – 19.10.15 |
| 6 | Построение физической модели и наполнение базы данных | 12.10.15 – 19.10.15 |
| 8 | Создание банка задач, содержащего по две задачи на каждый раздел | 19.10.15 – 16.11.15 |
| 9 | Разработка веб-интерфейса пользователя | 19.10.15 – 16.11.15 |