Календарный план.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Срок выполнения | Артефакты |
| 1 | Анализ и модификация требований | 14.09.15 - 05.10.15 | Спецификация требований |
| 2 | Построение концептуальной модели базы данных | 28.09.15 – 05.10.15 | КМБД, описание |
| 3 | Построение логической модели базы данных | 05.10.15 – 12.10.15 | Логическая модель БД |
| 4 | Построение модели проверки задачи | 21.09.15 – 05.10.15 | Диаграмма IDEF0, описание |
| 5 | Проектирование веб-интерфейса пользователя: главная страница, регистрация, авторизация, личный кабинет, личные данные, список разделов, классические примеры задач | 05.10.15 – 19.10.15 | Описание структуры в целом, прототипы страниц с описаниями |
| 6 | Проектирование банка задач | 12.10.15 – 26.10.15 | Описание структуры хранения задач |
| 7 | Построение физической модели и наполнение базы данных | 12.10.15 – 19.10.15 | Физическая модель БД, скрипт MySQL создания таблиц и связей, таблицы с данными |
| 8 | Создание банка задач, содержащего по две задачи на каждый раздел | 19.10.15 – 16.11.15 | Задачи в спроектированном формате |
| 9 | Разработка веб-интерфейса пользователя: главная страница, регистрация, авторизация, личный кабинет, личные данные, список разделов, классические примеры задач | 19.10.15 – 16.11.15 | Web-страницы с рабочим функционалом |